****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 15**

**от 15.02.2019 года**

**c. Большой Карай**

**О мерах по подготовке безаварийного**

**пропуска паводковых вод в 2019 году**

**на территории Большекарайского**

**муниципального образования**

В соответствии с постановлением Романовского муниципального района Саратовской области от 11 февраля 2019 года № 54 «О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Романовского муниципального района Саратовской области», в целях своевременной организации и безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году, обеспечения бесперебойной деятельности сельскохозяйственных предприятий, организаций, учреждений, безопасности жизни людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушения дорог, мостов на территории Большекарайского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Паводковую комиссию Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее – паводковая комиссия, Большекарайского МО) согласно приложению № 1. Установить, что решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории Большекарайского МО независимо от ведомственной подчиненности.

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Большекарайского МО на 2019 год согласно приложению № 2.
2. Обнародовать данное постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Большекарайского**

**Муниципального образования Соловьева Н.В.**

*Приложение № 1 к постановлению*

*Администрации Большекарайского МО*

*от 15.02.2019 года № 15*

**Состав паводковой комиссии Большекарайского муниципального образования**

**Романовского муниципального района Саратовской области**

**Председатель комиссии** – Н.В.Соловьева глава Большекарайского МО;

**Заместитель председателя комиссии** – Глухова Т.А. заместитель главы Администрации Большекарайского МО

**Члены комиссии:**

Коротков Ю.В. -водитель Администрации Большекарайского МО;

Зайцев Е.Н.- руководитель МУП «Волна» (по согласованию);

Распопов А.Г. – слесарь по эксплуатации и ремонту газопровода и газового оборудования Романовского газового участка (по согласованию) ;

Дубина А.В. – водитель пожарного автомобиля ОП с.Большой Карай (по согласованию);

Салыкина Л.А. – заведующая Большекарайского ФАП с. Большой Карай (по согласованию);

Дубина С.В. – директор Большекарайского ДК (по согласованию);

Воронин В.В. –ИП Глава КФХ Воронин В.В. ( по согласованию),

Глухов А.А. – мастер Филиала ОАО «МРСК Волги» Саратовские распределительные сети «Прихоперское производственное отделение» Романовский РЭС ( по согласованию).

*Приложение № 2 к постановлению*

*Администрации Большекарайского МО*

*от 15.02.2019 года № 15*

**План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование мероприятий* | *Срок исполнения* | *Ответственные за выполнение* |
| 1 | Разработка и принятие постановления администрации Большекарайского МО « О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Большекарайского МО» | До 25.02.2019 | Н.В.Соловьева |
| 2 | Создание паводковой комиссии по обеспечению пропуска паводка на территории Большекарайского МО | До 25.02.2019 г. | Н.В.Соловьева |
| 3 | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Большекарайского муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 25.02.2019 г. | Н.В.Соловьева |
| 4 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2019 | Н.В.Соловьева,  В.В.Воронин ( по согласованию),  А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 5 | Осмотр гидротехнических сооружений ( составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения. | До 27.02.2019 г. | Н.В.Соловьева,  В.В.Воронин ( по согласованию),  А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 6 | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 01.03.2019г. | Н.В.Соловьева,  А.А. Глухов ( по согласованию),  А.Г.Распопов ( по согласованию) |
| 7 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | Н.В.Соловьева,  Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 8 | Размещение памяток по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта в местах массового пребывания людей и местах для обнародования. | Весь период | Н.В.Соловьева,  Т.А.Глухова |
| 9 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 09.03.2019г. | Н.В.Соловьева,  В.В.Воронин ( по согласованию),  А.В.Дубина ( по согласованию) |
|  | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья. | Весь период | Н.В.Соловьева,  Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 10 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Н.В.Соловьева |
| 11 | Уточнить списки жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество животных, и предоставить их в паводковую комиссию администрации Романовского МР | До 01.03.2019 г. | Т.А. Глухова |
| 12 | Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств | До 01.03.2019г. | Н.В.Соловьева,  Т.А. Глухова |
| 13 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных ( подтопленных) зон района | Весь период | Н.В.Соловьева,  Ю.В.Коротков,  Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 14 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начала паводка. | До 09.03.2019 г. | Н.В.Соловьева,  Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 15 | Защита системы водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | До 14.03.2019 г. | Н.В.Соловьева,  Е.Н.Зайцев  ( по согласованию) |
| 16 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период | Н.В.Соловьева,  Т.А. Глухова,  Ю.В.Коротков |

*Верно: заместитель главы администрации Большекарайского МО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Глухова*