АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№4-р

от 21.02.2025года                                                                                                                                                 с. Большой Карай

О мерах по подготовке безаварийного пропуска

паводковых вод в 2025 году на территории

Большекарайского муниципального образования

Романовского муниципального района

Саратовской области

В целях своевременной организации и безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, организаций и учреждений, безопасности жизни людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушений дорог, мостов на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области, администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить состав паводковой комиссии Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (приложение №1).

2. Установить, что решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2025 году на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (приложение №2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Большекарайского  муниципального образования от 12.02.2024 г. №2 «О мерах по подготовке безаварийного пропуска  паводковых вод в 2023 году на территории  Большекарайского муниципального образования  Романовского муниципального района  Саратовской области».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации Большекарайского

муниципального образования                                         Т.А.Глухова

Приложение №1 к Распоряжению

администрации Большекарайского муниципального

образования Романовского муниципального

района Саратовской области

от 21.02.2025 г. №4-р

Состав паводковой комиссии Большекарайского муниципального образования

Романовского муниципального района Саратовской области

Председатель комиссии – Т.А.Глухова и.о.  главы администрации Большекарайского МО;

Заместитель председателя комиссии – Каравайцева С.П. специалист 1 категории   администрации Большекарайского МО

Члены комиссии:

Коротков Ю.В. -водитель администрации Большекарайского МО;

Гусева О.Н.- руководитель МУП «Волна» (по согласованию);

Распопов А.Г.  – слесарь по эксплуатации и ремонту газопровода и газового оборудования Романовского газового участка (по согласованию) ;

Дубина  А.В.  – водитель пожарного автомобиля ОП с.Большой Карай (по согласованию);

Салыкина Л.А. – заведующая  Большекарайского ФАП с. Большой Карай (по согласованию);

Павлов В.Д. – мастер Филиала ОАО «МРСК Волги» Саратовские распределительные сети «Прихоперское производственное отделение» Романовский РЭС ( по согласованию).

Приложение №2 к Распоряжению

администрации Большекарайского муниципального

образования Романовского муниципального

района Саратовской области

от 21.02.2025 г. №4-р

План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области  на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие Распоряжения администрации Большекарайского МО « О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году на территории Большекарайского МО» | До 21.02.2025г. | Т.А.Глухова |
| 2 | Создание паводковой комиссии по обеспечению пропуска паводка на территории Большекарайского МО | До 21.02.2025г. | Т.А.Глухова |
| 3 | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Большекарайского муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 21.02.2025г. | Т.А.Глухова |
| 4 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2025г. | Т.А.Глухова, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 5 | Осмотр гидротехнических сооружений ( составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | До 24.02.2025г. | Т.А.Глухова, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 6 | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 21.02.2025г. | Т.А.Глухова, В.Д.Павлов ( по согласованию), А.Г.Распопов ( по согласованию) |
| 7 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | Т.А.Глухова, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 8 | Размещение памяток по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта в местах массового пребывания людей и местах для обнародования. | Весь период | Т.А.Глухова, С.П. Каравайцева |
| 9 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 10.03.2025г. | Т.А.Глухова, Ю.В.Коротков |
| 10 | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья. | 03.03.2025г. | Т.А.Глухова, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 11 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Т.А.Глухова |
| 12 | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество животных, и предоставление их в паводковую комиссию администрации Романовского МР | До 24.02.2025г. | С.П.Каравайцева |
| 13 | Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств | До 24.02.2025г. | Т.А.Глухова, С.П. Каравайцева |
| 14 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных ( подтопленных) зон района | Весь период | Т.А.Глухова, Ю.В.Коротков, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 15 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начала паводка. | Весь период. | Т.А.Глухова, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 16 | Защита системы водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | До 12.03.2025 г. | Т.А.Глухова, О.Н.Гусева ( по согласованию) |
| 17 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период | Т.А. Глухова, С.П.Каравайцева Ю.В.Коротков |