

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Распоряжение**

**№ 6 - р**

**05.03. 2020 года**

**с.Большой Карай**

**О проведении месячника**

**по благоустройству и санитарной**

**очистке на территории**

**Большекарайского муниципального**

**образования**

В целях улучшения уровня благоустройства и санитарного состояния села Большой Карай и во исполнение распоряжения администрации Романовского муниципального района от 04.03.2020 г. № 52-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Романовского муниципального района Саратовской области »:

1.Провести с 10мартапо 10 апреля 2020 года на территории Большекарайского муниципального образования месячник по благоустройству и санитарной очистке поселения.

2.Разработать и утвердить организационно- технические мероприятия по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта:

- обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта с участием коллективов предприятий, учреждений, организаций и населения в работе по наведению санитарного порядка на прилегающих к предприятиям, учреждениям, жилым домам территориях, уборке улиц, парка;

- уделить особое внимание уборке и благоустройству территории кладбища, ремонту ограждения и подъездного пути к нему, могил участников войн.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Большекарайского муниципального образования от 01апреля 2019 г. № 7-р « О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта Большекарайского муниципального образования»

4.Данное распоряжение обнародовать в установленном порядке.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Большекарайского**

**муниципального образования Н.В.Соловьева**

*Приложение к распоряжению*

*администрации Большекарайского*

*муниципального образования*

*от 05.03.2020 г. № 6-р*

**Организационно- технические мероприятия**

**по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта Большекарайского муниципального образования в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование мероприятий* | *Сроки*  *исполнения* | *ФИО ответственного* |
| 1. | Рассмотреть на собрании граждан вопросы санитарной очистки улиц и территорий, прилегающих к домовладениям | март 2020 | Глава Большекарайского муниципального образования |
| 2. | Организация и проведение субботника по уборке парковой зоны | март 2020 | Работники администрации;  руководители организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 3. | Благоустройство и санитарная очистка территории, прилегающей к воинскому захоронению, находящемуся в парковой зоне. | март 2020 | Глава Большекарайского муниципального образования |
| 4. | Организация и проведение субботника по уборке стадиона | март 2020 | Директор школы ( по согласованию) |
| 5. | Организация и проведение субботника по уборке территории кладбища, уборка могил участников ВОВ, не имеющих в селе родственников | март 2020 | Работники администрации;  руководители организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 6. | Организация и проведение мероприятий направленных на облагораживание детской площадки в парковой зоне | в течение месячника | Глава БольшекарайскогоМО  Депутаты Совета Большекарайского МО |
| 7. | Ремонт подъездного пути к кладбищу | март 2020 | Работники администрации;  Главы КФХ, ИП ( по согласованию) |
| 8. | Приведение в надлежащий порядок территории торговых точек | март 2020 | ИП Глухова Н.В. ( по согласованию),  ИП Стуклов В.А. ( по согласованию),  ИП Дедова О.А. ( по согласованию),  ПО «Романовское» ( по согласованию) |
| 9. | Приведение в надлежащий порядок территории учреждений и организаций, находящихся на территории поселения | В течение месячника | Руководители предприятий и организаций ( по согласованию) |
| 10. | Благоустройство парковой зоны ( частичное озеленение) | март 2020 | Работники Дома культуры, библиотеки, ФОКа  ( по согласованию) |
| 11. | Очистка свалки № 1 | март 2020 | Глава Большекарайского МО ;  Главы КФХ ( по согласованию) |
| 12. | Благоустройство и санитарная очистка подъездов к пожарным гидрантам | март 2020 | Работники ОП с. Большой Карай ( по согласованию) |
| 13. | Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.. | апрель 2020 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 14. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) Памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.. | апрель 2020 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 15. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) воинского захоронения, находящегося в парковой зоне | апрель2020 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 16. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) мемориала Е. М. Стоякина, находящегося у здания администрации | апрель 2020 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 17. | Благоустройство и санитарная очистка «Рощи памяти» | апрель 2020 | Глава Большекарайского муниципального образования, директор школы ( по согласованию) |
| 18. | Рейдовые проверки по улицам села | в течение месячника | Глава Большекарайского МО,  Депутаты Совета Большекарайского МО ( по согласованию) |
| 19. | Выявление нарушений правил благоустройства и принятие мер по их устранению | в течение месячника | Глава Большекарайского МО,  Депутаты Совета Большекарайского МО ( по согласованию) |

*Верно: зам.главы администрации Большекарайского МО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Глухова*