АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2022 года                                        №9                                        с. Большой Карай

О мерах по подготовке безаварийного пропуска

паводковых вод в 2022 году на территории

Большекарайского муниципального образования

Романовского муниципального района

Саратовской области

В целях своевременной организации и безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, организаций и учреждений, безопасности жизни людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушений дорог, мостов на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области, администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав паводковой комиссии Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (приложение №1).

2. Установить, что решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования                                         Н.В.Соловьева

Приложение №1 к постановлению

администрации Большекарайского муниципального

образования Романовского муниципального

района Саратовской области

от 16.02.2022 г. №9

Состав паводковой комиссии Большекарайского муниципального образования

Романовского муниципального района Саратовской области

Председатель комиссии – Н.В.Соловьева  глава Большекарайского МО;

Заместитель председателя комиссии – Саяпина Ю.А. специалист 1 категории  администрации Большекарайского МО

Члены комиссии:

Коротков Ю.В. -водитель Администрации Большекарайского МО;

Шишкин С.Н.- и.о.руководителя МУП «Волна» (по согласованию);

Распопов А.Г.  – слесарь по эксплуатации и ремонту газопровода и газового оборудования Романовского газового участка (по согласованию) ;

Дубина  А.В.  – водитель пожарного автомобиля ОП с.Большой Карай (по согласованию);

Салыкина Л.А. – заведующая  Большекарайского ФАП с. Большой Карай (по согласованию);

Глухов А.А. – мастер Филиала ОАО «МРСК Волги» Саратовские распределительные сети «Прихоперское производственное отделение» Романовский РЭС ( по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Большекарайского МО

от 16.02.2022 года № 9

План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области  на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие постановления администрации Большекарайского МО « О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Большекарайского МО» | До 25.02.2022 | Н.В.Соловьева |
| 2 | Создание паводковой комиссии по обеспечению пропуска паводка на территории Большекарайского МО | До 25.02.2022г. | Н.В.Соловьева |
| 3 | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Большекарайского муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 25.02.2022 г. | Н.В.Соловьева |
| 4 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2022 | Н.В.Соловьева, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 5 | Осмотр гидротехнических сооружений ( составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | До 27.02.2022 г. | Н.В.Соловьева, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 6 | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 01.03.2022г. | Н.В.Соловьева, А.А. Глухов ( по согласованию), А.Г.Распопов ( по согласованию) |
| 7 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | Н.В.Соловьева, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 8 | Размещение памяток по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта в местах массового пребывания людей и местах для обнародования. | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.А.Саяпина |
| 9 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 09.03.2022г. | Н.В.Соловьева, Ю.В.Коротков |
| 10 | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья. | Весь период | Н.В.Соловьева, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 11 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Н.В.Соловьева |
| 12 | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество животных, и предоставление их в паводковую комиссию администрации Романовского МР | До 01.03.2022 г. | Ю.А. Саяпина |
| 13 | Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств | До 01.03.2022г. | Н.В.Соловьева, Ю.А. Саяпина |
| 14 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных ( подтопленных) зон района | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.В.Коротков, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 15 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начала паводка. | До 09.03.2022г. | Н.В.Соловьева, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 16 | Защита системы водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | До 14.03.2022 г. | Н.В.Соловьева, С.Н.Шишкин ( по согласованию) |
| 17 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.А. Саяпина, Ю.В.Коротков |